Plan de pruebas de software

Sistema Inteligente de Detección Temprana de

Riesgo Académico y Deserción Estudiantil

SIDERAE-Blenkir

Fecha: 02/04/2026

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Historial de versiones	3

Información del proyecto	3

Aprobaciones	3

Resumen ejecutivo	4

Alcance de las pruebas	4

Elementos de pruebas	4

Nuevas funcionalidades a probar	4

Pruebas de regresión	4

Funcionalidades a no probar	4

Enfoque de pruebas (estrategia)	4

Criterios de aceptación o rechazo	5

Criterios de aceptación	5

Criterios de suspensión	5

Criterios de reanudación	5

Entregables	5

Recursos	6

Requerimientos de entornos – Hardware	6

Requerimientos de entornos – Software	6

Herramientas de pruebas requeridas	7

Personal	7

Entrenamiento	7

Planificación y organización	7

Procedimientos para las pruebas	7

Matriz de responsabilidades	8

Cronograma	8

Premisas	9

Dependencias y Riesgos	9

Referencias	10

Glosario	11

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/04/2026 | 1.0 | Carhuamaca / Chuchon | SIDERAE-Blenkir / Colegio Blenkir | Frontend en React 18 y Backend en Laravel 11. Arquitectura desacoplada con Docker. |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Colegio Blenkir — IEP Blenkir Chilca / IEP Blenkir Auquimarca, Huancayo, Junín |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Inteligente de Detección Temprana de Riesgo Académico y Deserción Estudiantil (SIDERAE-Blenkir) |
| Fecha de preparación | 02/04/2026 |
| Cliente | Colegio Blenkir — Dir. Willmahan Osores Paucarchuco |
| Patrocinador principal | Dirección Institucional — Colegio Blenkir |
| Gerente / Líder de proyecto | Diego Ricardo Carhuamaca Vasquez |
| Gerente / Líder de pruebas de software | Ernesto Marcial Constantino Chuchon Sotelo |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diego Carhuamaca Vasquez | Líder de proyecto | SIDERAE-Blenkir | 02/04/2026 |  |
| Ernesto Chuchon Sotelo | Líder de pruebas | SIDERAE-Blenkir | 02/04/2026 |  |
| Dr. Maglioni Arana Caparachin | Docente / Asesor | Sección NRC 28597 | 02/04/2026 |  |
| Dir. Willmahan Osores Paucarchuco | Director | Colegio Blenkir | 02/04/2026 |  |

# Resumen ejecutivo

El presente documento constituye el Plan de Pruebas de Software del sistema SIDERAE-Blenkir, desarrollado para el Colegio Blenkir de Huancayo, Junín. Cubre la totalidad de los veinte (20) requerimientos funcionales definidos en el Formato 06, trazables con el proceso TO-BE y los problemas identificados en el análisis AS-IS del Formato 04.

El sistema se implementa con arquitectura desacoplada utilizando un frontend en React 18, un backend con Laravel 11 (PHP 8.3) y MySQL 8, contenerizados y orquestados mediante Docker y Docker Compose. El motor de Machine Learning (Random Forest, SVM, XGBoost) se implementa como microservicio Python/Flask consumido desde Laravel vía HTTP.

Restricciones: equipo de 2 desarrolladores que asumen también el rol de testers. Las pruebas se ejecutan en entorno local basado en contenedores Docker (Ubuntu 22.04 LTS). Presupuesto limitado a herramientas de software libre.

# Alcance de las pruebas

## Elementos de pruebas

Módulos y componentes del sistema SIDERAE-Blenkir a probar: Carga de Datos, Asistencia, Reportes Conductuales, Motor ML, Alertas Tempranas, Intervención, Derivación, Dashboard/Panel, Usuarios y Roles, Validación de Datos, Log de Auditoría, Reentrenamiento ML, Semáforo de Completitud y Reporte ISO 9001.

## Nuevas funcionalidades a probar

- El docente registra digitalmente la asistencia semanal sin usar papel.

- El coordinador importa resultados del Fast Test desde Excel y el sistema los vincula automáticamente.

- El psicólogo registra reportes conductuales integrados al perfil de riesgo.

- El sistema genera automáticamente alertas tempranas con nivel de riesgo y recomendación.

- El docente ve el perfil completo del estudiante en riesgo y registra la intervención.

- El directivo revisa el mapa de riesgo de todas las sedes y registra la derivación.

- El administrador gestiona usuarios con roles y permisos diferenciados.

- El sistema valida automáticamente la integridad de los datos antes de procesarlos.

- El directivo recibe un reporte mensual automático de calidad basado en ISO 25010.

- El administrador reentrena el modelo ML y visualiza las nuevas métricas.

## Pruebas de regresión

Se ejecutan tras cada corrección de defecto. Componentes afectados indirectamente: Motor ML (RF-06) cuando cambian módulos de carga de datos; Laravel Notifications/Alertas (RF-08) ante cambios en umbrales o respuesta ML; Dashboard en React (RF-14) ante modificaciones en la API y modelos; spatie/activitylog (RF-17) ante cualquier cambio en acciones de usuario; Semáforo en React (RF-19) ante cambios en la ingesta de datos.

## Funcionalidades a no probar

- Integración directa con SIAGIE (API) — SIAGIE no dispone de API pública; se usa importación Excel.

- Pruebas de carga con 1,082 usuarios simultáneos — el entorno local no replica la producción.

- Compatibilidad con navegadores distintos a Chrome y Firefox.

- Validación del modelo ML con datos reales del Blenkir — datos históricos no digitalizados.

- Pruebas de rendimiento del microservicio Flask bajo carga.

## Enfoque de pruebas (estrategia)

Se aplica el Modelo en V con ejecución incremental por módulos, con relación directa al enfoque TDD (Test Driven Development). Las pruebas se integran en cada etapa del desarrollo y se ejecutan en contenedores Docker para garantizar reproducibilidad del entorno.

Niveles de prueba: Unitarias (PHPUnit para el backend y Jest + React Testing Library para el frontend React, caja blanca RF-06, 07, 16, 19); Integración con PHPUnit Feature Tests usando Http::fake() para simular el microservicio Flask (RF-01 al RF-09); Sistema con Cypress E2E, caja negra RF-01 al RF-20; Funcionales (Cypress + casos manuales); Aceptación con el Colegio Blenkir (Cypress + escenarios reales - RF-02, 08, 09, 14).

Tipos de pruebas ejecutadas: funcionalidad, validación de datos, interfaz de usuario, seguridad y autenticación por roles, y auditoría conforme a ISO 25010.

# Criterios de aceptación o rechazo

## Criterios de aceptación

- El 100 % de los 20 RFs tiene al menos un caso de prueba ejecutado.

- El 95 % o más de los casos ejecutados tienen resultado Exitoso.

- Cero (0) defectos de severidad Crítica o Alta sin corregir al cierre.

- El 100 % de los defectos Media están corregidos o con plan de mitigación documentado.

- El 100 % de las pruebas de regresión (php artisan test) son exitosas tras cada corrección.

- Cada alerta tiene trazabilidad completa: generación → intervención → cierre (ISO 25010 / ISO 9001).

- El 100 % de los casos de control de acceso con Spatie Permission (RF-15) son exitosos.

- spatie/activitylog registra correctamente el 100 % de las acciones probadas (RF-17).

## Criterios de suspensión

- Un defecto en el microservicio ML o en el módulo de autenticación (RF-15) impide ejecutar el resto de pruebas.

- Más del 40 % de los casos de la suite PHPUnit fallan en una ejecución, indicando falla sistémica.

- Los contenedores de Docker (Frontend/Backend/BD) no logran levantarse o sincronizarse correctamente mediante docker-compose.

- Los datasets sintéticos o los seeders de Laravel presentan errores que invalidan los resultados.

## Criterios de reanudación

- El defecto bloqueante ha sido corregido, verificado y aprobado por el líder de pruebas.

- Los contenedores están operativos, estables y la base de datos de pruebas está correctamente vinculada al contenedor de backend.

- La tasa de fallo baja por debajo del 20 % en una re-ejecución rápida con php artisan test.

- Los seeders y factories de Laravel han sido corregidos o reemplazados con datos válidos.

- El líder de pruebas aprueba formalmente la reanudación con un nuevo plan de sesión documentado.

# Entregables

- Documento Plan de Pruebas de Software (presente documento).

- Casos de prueba por RF — fichas detalladas para los 20 RFs.

- Resultados PHPUnit / Jest / Cypress — salida de pruebas automatizadas con tasa de éxito por RF.

- Reporte de defectos / incidencias — listado con severidad, estado y responsable.

- Evidencias de pruebas — capturas de pantalla y reportes de Cypress.

- Reporte de cierre del plan — métricas de cobertura, tasa de éxito y defectos residuales (ISO 25010).

# Recursos

## Requerimientos de entornos – Hardware

| Equipo | Especificaciones mínimas | Uso |
| --- | --- | --- |
| Computador Tester 1 | Intel Core i5 / RAM 16 GB / SSD 1 TB / Red 100 Mbps | Pruebas de interfaz React, Jest, Cypress, pruebas funcionales |
| Computador Tester 2 | AMD Ryzen 5 5600G / RAM 16 GB / SSD 1 TB / Red 100 Mbps | Pruebas PHPUnit, microservicio Flask, integración API |
| Servidor local de pruebas | CPU 4 núcleos / RAM 16 GB / Disco 500 GB / Ubuntu 22.04 LTS | Laravel + MySQL + microservicio Flask en contenedores Docker |
| Router / Switch LAN | 100 Mbps | Red local para pruebas de comunicación Laravel ↔ Flask |

## Requerimientos de entornos – Software

| Software | Versión | Licencia | Uso en pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| PHP | 8.3+ | PHP License (libre) | Runtime del backend Laravel |
| Laravel | 11.x | MIT (libre) | Framework principal backend + routing + ORM + Queue |
| React | 18.x | MIT | Framework principal para la interfaz de usuario (SPA) |
| Node.js | 20+ | Open Source | Entorno de ejecución para el proyecto React |
| Cypress | 13.x | MIT | Pruebas funcionales E2E sobre la interfaz React |
| MySQL | 8.x | GPL (libre) | Base de datos relacional del sistema |
| Docker / Docker Compose | Última | Apache 2.0 (libre) | Contenerización y orquestación de servicios (Frontend, Backend, BD) |
| Laravel Breeze | 2.x | MIT (libre) | Scaffold de autenticación (login, registro, sesión) |
| Spatie Permission | 6.x | MIT (libre) | Gestión de roles y permisos (RF-15) |
| spatie/activitylog | 4.x | MIT (libre) | Log de auditoría automático (RF-17) |
| Laravel Excel (Maatwebsite) | 3.x | MIT (libre) | Importación de archivos .xlsx/.csv (RF-01, 03, 05) |
| Barryvdh DomPDF | 3.x | MIT (libre) | Generación de reportes PDF (RF-11, RF-20) |
| Python + Flask + scikit-learn | 3.11 / 3.x / 1.3+ | PSF / BSD (libre) | Microservicio ML interno (RF-06, 07, 18) |
| PHPUnit | 11.x | BSD (libre) | Pruebas unitarias y de feature (php artisan test) |
| Jest + React Testing Library | Última | MIT | Pruebas unitarias para componentes React |
| Google Chrome / Firefox | Última | Libre | Navegadores para pruebas de interfaz React y Cypress |

## Herramientas de pruebas requeridas

| Herramienta | Propósito en SIDERAE-Blenkir |
| --- | --- |
| PHPUnit (php artisan test) | Pruebas unitarias de Services, Models, Helpers y clases de negocio; pruebas de Feature para endpoints y Jobs de Laravel |
| Cypress 13.x | Pruebas End-to-End (E2E) y funcionales automatizadas sobre los componentes React, dashboard, formularios y flujos de usuario |
| Jest + React Testing Library | Pruebas unitarias de componentes, funciones y lógica del frontend desarrollado en React |
| Docker + Docker Compose | Contenerización y orquestación del entorno de pruebas (Frontend React, Backend Laravel, MySQL 8, Microservicio Flask) |
| Laravel Factories + Seeders | Generación de datos sintéticos representativos para poblar la BD de pruebas automáticamente |
| Http::fake() de Laravel | Simulación (mock) de las respuestas del microservicio Flask ML durante pruebas de integración sin necesidad de levantarlo |
| TablePlus / DBeaver | Verificación directa de la persistencia en MySQL: estudiantes, alertas, intervenciones, activity_log |
| Hoja de registro (Excel/Google Sheets) | Documentación manual de casos de prueba exploratorios, resultados, defectos y evidencias |

## Personal

| Nombre | Rol en pruebas | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Diego Carhuamaca Vasquez | Líder de pruebas / Tester Frontend | Casos de prueba de interfaz React, dashboard, alertas, control de acceso; automatización con Cypress E2E y Jest |
| Ernesto Chuchon Sotelo | Tester Backend / ML | Casos de prueba PHPUnit, microservicio Flask, validaciones Laravel, auditoría spatie/activitylog, pruebas de regresión |

## Entrenamiento

- PHPUnit y Feature Tests en Laravel (php artisan test) — ambos testers.

- Cypress 13.x para pruebas E2E y Jest + React Testing Library para pruebas unitarias de React — Tester Frontend.

- Docker y Docker Compose: configuración y orquestación del entorno de pruebas — ambos testers.

- Http::fake() y mocking de servicios externos en Laravel — Tester Backend.

- Interpretación de métricas del modelo ML (accuracy, precision, recall, F1) — ambos testers.

- Criterios de calidad ISO 25010 e ISO 9001 aplicados a pruebas de software — ambos testers.

- Uso de Spatie Permission y spatie/activitylog en entorno de pruebas — ambos testers.

# Planificación y organización

## Procedimientos para las pruebas

| Paso | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar el RF y revisar su ficha (precondiciones, flujo principal, alternativo) | Ambos testers |
| 2 | Preparar entorno: ejecutar docker-compose up -d, luego php artisan migrate:fresh --seed en la BD de pruebas | Tester Backend |
| 3 | Ejecutar el caso de prueba: PHPUnit para backend, o Jest/Cypress para el frontend React | Tester asignado |
| 4 | Registrar resultado: Exitoso / Fallido / N/A con captura de evidencia o reporte generado por Cypress | Tester asignado |
| 5 | Si es Fallido, registrar defecto: ID, descripción, severidad, pasos para reproducir | Tester asignado |
| 6 | Ejecutar el flujo alternativo del RF y registrar resultados | Tester asignado |
| 7 | Reportar defectos al desarrollador responsable de la corrección | Líder de pruebas |
| 8 | Tras la corrección, re-ejecutar el caso fallido y la suite de regresión (php artisan test) | Ambos testers |
| 9 | Actualizar el estado del caso y del defecto en el registro general | Líder de pruebas |
| 10 | Al completar todos los RFs del módulo, generar el informe parcial del módulo | Líder de pruebas |

## Matriz de responsabilidades

| Actividad | Diego (Líder) | Ernesto (Tester) | Dr. Maglioni (Asesor) | Dir. Blenkir (Cliente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño del plan de pruebas | R/A | C | C | I |
| Diseño de casos (Frontend React / Cypress) | R | C | I | I |
| Diseño de casos (Backend PHPUnit / ML) | C | R | I | I |
| Ejecución de pruebas funcionales | R | R | I | I |
| Ejecución PHPUnit (php artisan test) | C | R | I | I |
| Ejecución Cypress E2E y Jest | R | C | I | I |
| Registro y gestión de defectos | A | R | I | I |
| Pruebas de regresión | C | R | I | I |
| Pruebas de aceptación con cliente (Cypress + entorno Docker) | R | C | C | A |
| Reporte de cierre del plan | R/A | C | A | I |
| Aprobación del plan | C | C | A | I |

R=Responsable, A=Aprobador, C=Consultado, I=Informado

## Cronograma

| Fase | Actividad | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño del plan de pruebas y casos de prueba (PHPUnit + Jest + Cypress) | 1 semana | Diego / Ernesto |
| 2 | Preparación del entorno: Orquestación con Docker Compose, migrate:fresh --seed, factories, configuración Cypress | 3 días | Ernesto |
| 3 | Ejecución de pruebas unitarias PHPUnit (Services, Models, ML Http::fake()) y Jest (componentes React) | 1 semana | Ernesto |
| 4 | Ejecución de pruebas de integración (Feature Tests: carga → ML → alertas) | 1 semana | Ambos |
| 5 | Ejecución de pruebas funcionales del sistema completo (Cypress E2E) | 2 semanas | Ambos |
| 6 | Corrección de defectos y pruebas de regresión (php artisan test) | 1 semana | Ambos |
| 7 | Pruebas de aceptación y verificación post-implementación en contenedores con el Colegio Blenkir | 3 días | Diego / Dir. Blenkir |
| 8 | Documentación del reporte de cierre del plan | 2 días | Diego |
| TOTAL | ~6.5 semanas |  |  |

## Premisas

- Los 20 RFs del Formato 06 están aprobados y no sufrirán cambios durante el periodo de pruebas.

- Los contenedores Docker (Frontend React, Backend Laravel, MySQL, Flask) estarán disponibles y operativos durante toda la ejecución del plan.

- Los Laravel Factories y Seeders serán suficientemente representativos de los datos reales del Colegio Blenkir.

- El equipo corregirá los defectos críticos en un máximo de 48 horas tras su reporte.

- Se usará metodología Modelo en V con ejecución incremental por módulos y enfoque TDD.

- PHPUnit, Cypress, Jest, Spatie Permission y demás paquetes estarán instalados antes de la Fase 3.

- El microservicio Flask ML estará levantado en su contenedor y accesible en el entorno de pruebas para las pruebas de integración reales.

## Dependencias y Riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos históricos reales del Blenkir no disponibles para entrenar el modelo ML | Alta | Alto | Usar Laravel Factories con datasets sintéticos calibrados; reentrenar con datos reales al disponerse |
| Defectos en el microservicio Flask que afecten múltiples RFs dependientes | Media | Alto | Usar Http::fake() de Laravel para aislar el microservicio; priorizar pruebas unitarias en Fase 3 |
| Tiempo insuficiente para corregir defectos entre fases | Media | Medio | Ejecutar pruebas en orden de prioridad Alta→Media; diferir defectos Media con plan de mitigación |
| Fallo en la orquestación Docker Compose (contenedores no sincronizan) | Media | Alto | Validar docker-compose up -d antes de cada sesión; documentar el estado esperado de los contenedores en el README del proyecto |
| El entorno local no replica correctamente producción | Baja | Medio | Documentar diferencias; ejecutar smoke test en producción antes del despliegue final |
| Cambios de requerimientos durante la ejecución del plan | Baja | Alto | Congelar los RFs durante las pruebas; cualquier cambio requiere aprobación formal y nueva versión del plan |
| Baja disponibilidad del Colegio Blenkir para pruebas de aceptación | Media | Medio | Agendar con al menos 2 semanas de anticipación; preparar escenarios Cypress que el cliente pueda observar en contenedores levantados |
| Incompatibilidad de versiones entre paquetes Laravel (Spatie, DomPDF) o imágenes Docker | Baja | Medio | Fijar versiones exactas en composer.json y en el Dockerfile antes de iniciar; no actualizar dependencias durante el plan |

# Referencias

| Documento | Autor | Versión |
| --- | --- | --- |
| Formato 02 - Análisis del Proceso AS-IS | Carhuamaca / Chuchon | 1.0 |
| Formato 03 - Diagrama BPM AS-IS | Carhuamaca / Chuchon | 1.0 |
| Formato 04 - Identificación de Problemas del Proceso | Carhuamaca / Chuchon | 1.0 |
| Formato 05 - Modelo BPM Mejorado TO-BE | Carhuamaca / Chuchon | 1.0 |
| Formato 06 - Requerimientos Funcionales SIDERAE-Blenkir (20 RFs) | Carhuamaca / Chuchon | 1.0 (corregida) |
| Diagnóstico Institucional Colegio Blenkir 2025-2026 | Consultor externo / NotebookLM | 1.0 |
| ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de Calidad | ISO | 2015 |
| ISO/IEC 25010 - Calidad del Producto Software | ISO/IEC | 2023 |
| ISO/IEC 29119 - Pruebas de Software | ISO/IEC | 2013+ |
| Documentación oficial Laravel 11 | Laravel LLC | 11.x |
| Documentación oficial React 18 | Meta / React Team | 18.x |
| Documentación Spatie Laravel Permission | Spatie | 6.x |
| Documentación Docker y Docker Compose | Docker Inc. | Última |
| Plan de Pruebas de Software - Plantilla | Mg. Maglioni Arana Caparachin | 1.0 |
| Ejemplo Plan de Pruebas SIMCO | Sebastian Zambrano | 1.0 |

# Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| AS-IS | Proceso actual del Colegio Blenkir antes del SIDERAE-Blenkir; completamente manual y reactivo. |
| TO-BE | Proceso mejorado con el SIDERAE-Blenkir; preventivo, automatizado y basado en datos. |
| RF | Requerimiento Funcional: funcionalidad específica que el sistema debe implementar. |
| Laravel | Framework PHP de código abierto (MIT) que sigue el patrón MVC; base del backend de SIDERAE-Blenkir. |
| React 18 | Librería JavaScript de código abierto (MIT) para construir interfaces de usuario mediante componentes reutilizables; base del frontend SPA de SIDERAE-Blenkir. |
| Tailwind CSS | Framework CSS utilitario (MIT) para diseño responsivo de la interfaz React. |
| Eloquent | ORM de Laravel para interactuar con la base de datos MySQL mediante modelos PHP. |
| Spatie Permission | Paquete Laravel para gestión de roles y permisos de usuario (Administrador, Docente, Coordinador, Psicólogo, Directivo). |
| spatie/activitylog | Paquete Laravel que registra automáticamente en activity_log todas las acciones realizadas en el sistema. |
| PHPUnit | Framework de pruebas unitarias para PHP, integrado en Laravel mediante php artisan test. |
| Cypress | Herramienta de pruebas E2E automatizadas sobre la interfaz React que simula interacciones reales de usuario. |
| Jest | Framework de pruebas unitarias JavaScript para componentes React y lógica del frontend. |
| React Testing Library | Librería complementaria a Jest para pruebas de componentes React centradas en el comportamiento del usuario. |
| Http::fake() | Método de Laravel para simular (mock) respuestas HTTP externas, usado para aislar el microservicio Flask durante pruebas. |
| Docker | Plataforma de contenerización que empaqueta la aplicación y sus dependencias en contenedores aislados y reproducibles. |
| Docker Compose | Herramienta de orquestación que define y ejecuta múltiples contenedores Docker (Frontend, Backend, BD, Flask) mediante un archivo YAML. |
| ML | Machine Learning: modelos (Random Forest, SVM, XGBoost) en microservicio Python/Flask para predecir el riesgo académico. |
| Índice de riesgo | Valor calculado por el motor ML que clasifica a cada estudiante en nivel de riesgo alto, medio o bajo. |
| SIAGIE | Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la IE del MINEDU Perú; fuente de datos académicos oficiales. |
| ISO 9001 | Norma internacional de gestión de calidad aplicada en SIDERAE-Blenkir para garantizar trazabilidad y mejora continua de procesos. |
| ISO 25010 | Norma ISO/IEC que define las características de calidad del producto software: funcionalidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad y escalabilidad. |
| ISO 29119 | Estándar internacional que guía la estrategia, documentación y ejecución de pruebas de software. |
| TDD | Test Driven Development: enfoque de desarrollo donde las pruebas se definen antes de implementar el código, guiando el diseño del sistema. |
| RACI | Matriz de responsabilidades: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado. |