UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

PROYECTO

"Sistema Inteligente de Deteccion Temprana de Riesgo Academico y Desercion Estudiantil - SIDERAE-Blenkir"

PRESENTADO POR:

| APELLIDOS Y NOMBRES | CODIGO |
| --- | --- |
| Diego Carhuamaca Vasquez |  |
| Ernesto Chuchon Sotelo |  |

ASESOR:

DR. MAGLIONI ARANA CAPARACHIN

HUANCAYO - PERU

2026

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Completar codigos universitarios, NRC/seccion y validar nombres oficiales.

# CONTENIDO GENERAL

Tabla de contenido preliminar. Actualizar en Microsoft Word con Referencias > Actualizar tabla cuando el documento final este cerrado.

CAPITULO 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CAPITULO 2. CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y ANALISIS DEL PROBLEMA

CAPITULO 3. ANALISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO

CAPITULO 4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

CAPITULO 5. PLANIFICACION DEL PROYECTO Y PLAN DE CALIDAD

CAPITULO 6. DISENO DEL SISTEMA

CAPITULO 7. ARQUITECTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA

CAPITULO 8. DESARROLLO DEL SISTEMA

CAPITULO 9. CONTROL DE VERSIONES Y GESTION DEL REPOSITORIO

CAPITULO 10. DOCKERIZACION Y DESPLIEGUE DE MODULOS

CAPITULO 11. ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE

CAPITULO 12. AUTOMATIZACION DE PRUEBAS

CAPITULO 13. METRICAS DE CALIDAD

CAPITULO 14. IMPLEMENTACION Y MONITOREO

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS

ANEXOS

# CAPITULO 1

# INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

## 1.1. Resumen Ejecutivo

SIDERAE-Blenkir es un sistema web orientado a la deteccion temprana de riesgo academico y desercion estudiantil en el Colegio Blenkir. El prototipo integra gestion de estudiantes, registro de notas, asistencia y variables socioeconomicas, calculo de riesgo academico, generacion de alertas, intervenciones, dashboard y exportacion basica de reportes.

La solucion se implementa con una arquitectura desacoplada: frontend React, backend Laravel API REST, base de datos MySQL, microservicio Flask para calculo de riesgo y orquestacion local mediante Docker Compose. El alcance actual corresponde a un prototipo academico funcional con diferencias explicitas frente al DRS formal; por ello, algunos requerimientos se documentan como parciales o pendientes.

## 1.2. Introduccion

El proyecto se ubica en el campo de la ingenieria de software aplicada a contextos educativos. Su proposito es apoyar la identificacion temprana de estudiantes con posibles senales de riesgo academico, permitiendo que docentes, coordinadores, psicologos o directivos actuen de manera preventiva.

El informe documenta el contexto organizacional, el analisis del proceso, los requerimientos, la planificacion, el diseno, la arquitectura, el desarrollo por iteraciones, la gestion del repositorio, la dockerizacion, las pruebas y el cierre de calidad del prototipo.

# CAPITULO 2

# CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y ANALISIS DEL PROBLEMA

## 2.1. Contexto de la Organizacion

El escenario de aplicacion corresponde al Colegio Blenkir, institucion educativa privada ubicada en Huancayo, Junin, con sedes referenciadas en la documentacion del proyecto como Chilca y Auquimarca. El sistema se enfoca en apoyar procesos de seguimiento academico, asistencia, registro socioeconomico, analisis de riesgo y gestion de alertas preventivas.

| Elemento | Descripcion preliminar |
| --- | --- |
| Organizacion | Colegio Blenkir |
| Area del problema | Seguimiento academico, asistencia, riesgo y desercion estudiantil |
| Usuarios principales | Administrador, docente, coordinador academico, psicologo/tutor y directivo |
| Herramientas actuales | Pendiente de documentar formalmente; se asume gestion parcialmente manual y hojas de calculo/documentos internos. |

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Agregar descripcion institucional oficial, organigrama si corresponde y herramientas reales usadas antes del sistema.

## 2.2. Identificacion del Problema

El problema central identificado es la dificultad para detectar oportunamente estudiantes con riesgo academico o posible desercion cuando la informacion se encuentra dispersa, incompleta o se revisa de manera reactiva. La ausencia de integracion entre notas, asistencia, variables socioeconomicas, reportes conductuales y acciones de intervencion limita la capacidad preventiva de la institucion.

Informacion academica y socioeconomica dispersa entre registros manuales o digitales no integrados.

Dificultad para priorizar estudiantes segun nivel de riesgo.

Seguimiento tardio de alertas e intervenciones.

Trazabilidad parcial de acciones realizadas por usuarios.

Necesidad de dashboard y reportes para toma de decisiones.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Completar causas y consecuencias con evidencia institucional o entrevistas.

# CAPITULO 3

# ANALISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO

## 3.1. Descripcion del Proceso Actual

De forma preliminar, el proceso actual puede describirse como un flujo reactivo: el docente registra o revisa informacion academica, identifica casos preocupantes, comunica la situacion a coordinacion o direccion y se generan acciones de apoyo segun disponibilidad de datos. La informacion no siempre se encuentra consolidada en un unico sistema.

Registro de notas, asistencia u observaciones por parte de docentes.

Revision manual de casos con bajo rendimiento o inasistencias.

Comunicacion informal o documentada a coordinacion/directivo.

Derivacion o intervencion cuando el caso ya es visible.

Seguimiento posterior con trazabilidad variable.

## 3.2. Modelado del Proceso Actual (AS-IS)

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar diagrama BPMN AS-IS.

## 3.3. Problemas del Proceso Actual

Procesos manuales con alto esfuerzo de revision.

Duplicacion de registros y falta de integracion.

Riesgo de intervenciones tardias.

Dificultad para obtener indicadores consolidados por aula, sede o nivel.

Falta de trazabilidad completa entre alerta, intervencion y cierre.

## 3.4. Modelado del Proceso Propuesto (TO-BE)

El proceso propuesto incorpora SIDERAE-Blenkir como plataforma central para registrar datos, procesar riesgo, generar alertas y documentar intervenciones. El flujo busca pasar de una gestion reactiva a una gestion preventiva basada en informacion integrada.

El usuario autenticado registra datos academicos, asistencia y variables socioeconomicas.

El backend valida permisos y almacena informacion en MySQL.

El sistema procesa riesgo mediante integracion Laravel-Flask.

Se genera o actualiza el indice de riesgo y, si corresponde, la alerta.

El usuario autorizado registra intervenciones y cierre.

Dashboard y reportes apoyan el seguimiento institucional.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar diagrama BPMN TO-BE.

# CAPITULO 4

# ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

## 4.1. Identificacion de Actores del Sistema

| Actor | Descripcion |
| --- | --- |
| Administrador | Gestiona usuarios, roles, permisos, materias y configuraciones principales. |
| Docente | Registra y consulta datos academicos, asistencia, estudiantes, alertas e intervenciones segun permisos. |
| Coordinador academico | Gestiona informacion academica y procesa riesgo segun permisos definidos. |
| Psicologo/Tutor | Consulta alertas y registra intervenciones o seguimiento de casos. |
| Directivo | Consulta dashboard, alertas y reportes para toma de decisiones institucionales. |
| Sistema | Calcula riesgo, genera alertas y registra trazabilidad automatica. |

## 4.2. Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Estado preliminar |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Carga e importacion de datos academicos | Parcial |
| RF-02 | Registro digital de asistencia semanal | Confirmado |
| RF-03 | Importacion de resultados del Fast Test | Pendiente/verificar |
| RF-04 | Registro digital de reportes conductuales | Pendiente/verificar |
| RF-05 | Integracion de variables socioeconomicas | Confirmado |
| RF-06 | Procesamiento multivariable y calculo de indice de riesgo | Parcial/confirmado en flujo |
| RF-07 | Evaluacion automatica del nivel de riesgo | Confirmado |
| RF-08 | Emision de alertas tempranas accionables | Confirmado |
| RF-09 | Intervencion preventiva del docente | Confirmado |
| RF-10 | Decision de derivacion por directivo | Pendiente/verificar |
| RF-11 | Atencion psicologica preventiva con perfil integrado | Pendiente/verificar |
| RF-12 | Comunicacion formal y trazable con familia | Pendiente |
| RF-13 | Registro de accion tomada y cierre de alerta | Confirmado/parcial |
| RF-14 | Panel de visualizacion de riesgo | Parcial |
| RF-15 | Gestion de usuarios y control de acceso por rol | Confirmado |
| RF-16 | Exportacion de reportes PDF | Parcial |
| RF-17 | Registro de auditoria de acciones | Parcial |
| RF-18 | Reentrenamiento del modelo ML | Pendiente |
| RF-19 | Semaforo de completitud de datos | Pendiente |
| RF-20 | Historial de riesgo por estudiante | Parcial |

## 4.3. Requerimientos no Funcionales

| ID | Categoria | Descripcion resumida |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | Dashboard menor a 3 s con datos procesados; ML hasta 10 s en background. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Disponibilidad objetivo en horario escolar; recuperacion maxima definida en DRS. |
| RNF-03 | Seguridad | HTTPS/TLS, bcrypt, control de acceso por Spatie Permission. |
| RNF-04 | Usabilidad | Interfaz responsiva desde 768 px y flujos principales acotados. |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Buenas practicas Laravel/React y pruebas en modulos criticos. |
| RNF-06 | Escalabilidad | Arquitectura desacoplada y ML reemplazable. |
| RNF-07 | Trazabilidad | Registro de acciones relevantes en activity_log. |
| RNF-08 | Compatibilidad | Chrome y Firefox modernos. |
| RNF-09 | Portabilidad | Despliegue reproducible con Docker Compose. |
| RNF-10 | Integridad | Validacion de datos criticos antes de procesar ML. |

## 4.4. Casos de Uso del Sistema

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar diagrama de casos de uso.

Iniciar sesion y consultar permisos.

Gestionar estudiantes.

Registrar notas, asistencia y variables socioeconomicas.

Procesar riesgo academico.

Consultar y atender alertas.

Registrar intervenciones y cerrar alertas.

Consultar dashboard y exportar reporte PDF.

# CAPITULO 5

# PLANIFICACION DEL PROYECTO Y PLAN DE CALIDAD

## 5.1. Alcance del Proyecto

Incluye autenticacion, roles y permisos.

Incluye gestion de estudiantes, materias, notas, asistencia y variables socioeconomicas.

Incluye calculo de riesgo academico mediante Laravel y Flask.

Incluye alertas, intervenciones, cierre de alertas, dashboard y export PDF basico.

Excluye por ahora reentrenamiento ML completo, semaforo de completitud, comunicacion familiar formal y algunos reportes avanzados.

## 5.2. Herramientas Tecnologicas del Proyecto

| Componente | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, Tailwind CSS |
| Backend | Laravel, PHP 8.3, Laravel Sanctum |
| Base de datos | MySQL 8 |
| ML Service | Python Flask |
| Autorizacion | Spatie Laravel Permission |
| Auditoria | Spatie Activitylog |
| Reportes | Barryvdh DomPDF |
| Infraestructura | Docker y Docker Compose |
| Control de versiones | Git y GitHub |

## 5.3. Normas y Estandares de Calidad

El proyecto utiliza normas y estandares como referencia academica y orientativa, sin afirmar certificacion formal. Se consideran ISO/IEC 25010 para calidad del producto, ISO/IEC 29119 para pruebas de software, ISO 9001 para trazabilidad de procesos y buenas practicas de seguridad de la informacion.

## 5.4. Plan de Pruebas del Proyecto

El plan de pruebas documenta niveles unitarios, integracion, sistema, funcionales y aceptacion. Para backend se emplean pruebas PHPUnit/Feature Tests; para frontend se plantea build y pruebas E2E cuando exista suite estable. Las pruebas se organizan por requerimiento funcional y por sprint.

## 5.5. Lineamientos de Seguridad Informatica

Autenticacion por Laravel Sanctum.

Autorizacion backend mediante Spatie Permission.

No exponer archivos .env ni credenciales reales.

Validacion de entradas mediante Form Requests.

Registro de acciones criticas mediante activity_log.

Separacion de responsabilidades entre frontend, backend, base de datos y ML service.

# CAPITULO 6

# DISENO DEL SISTEMA

## 6.1. Arquitectura Conceptual del Sistema

La arquitectura conceptual se organiza en cuatro capas: interfaz de usuario, API de negocio, persistencia y servicio de calculo de riesgo. El usuario interactua con React, React consume Laravel por HTTP, Laravel persiste en MySQL y coordina el procesamiento de riesgo con Flask.

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Frontend React | Interfaz de usuario, consumo API, estados por permisos. |
| Backend Laravel | Reglas de negocio, autenticacion, autorizacion, APIs y auditoria. |
| MySQL | Persistencia de usuarios, estudiantes, datos academicos, alertas e indices. |
| Flask ML | Calculo de indice y nivel de riesgo academico. |

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar diagrama conceptual de arquitectura.

## 6.2. Modelo UML del Sistema

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar diagrama de clases UML.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar diagrama de secuencia del procesamiento de riesgo.

## 6.3. Diseno de Interfaces de Usuario

La interfaz se disena sobre una guia visual institucional con paleta naranja, tarjetas blancas, fondo claro, navegacion lateral y componentes reutilizables. La carpeta de mockups contiene 12 pantallas de referencia.

Figura 1. Mockup de interfaz: 01-login.png

Figura 2. Mockup de interfaz: 02-dashboard.png

Figura 3. Mockup de interfaz: 03-listado-estudiantes.png

Figura 4. Mockup de interfaz: 04-registro-edicion-estudiante.png

Figura 5. Mockup de interfaz: 05-perfil-estudiante.png

Figura 6. Mockup de interfaz: 06-registro-notas.png

Figura 7. Mockup de interfaz: 07-registro-asistencia.png

Figura 8. Mockup de interfaz: 08-variables-socioeconomicas.png

Figura 9. Mockup de interfaz: 09-riesgo-academico.png

Figura 10. Mockup de interfaz: 10-listado-alertas.png

Figura 11. Mockup de interfaz: 11-detalle-alerta.png

Figura 12. Mockup de interfaz: 12-registro-intervencion.png

## 6.4. Diseno de Base de Datos

La base de datos se construye mediante migraciones Laravel y modelos Eloquent. Las entidades principales detectadas son User, Estudiante, Materia, Nota, Asistencia, VariableSocioeconomica, IndiceRiesgo, Alerta, Intervencion y ReporteConductual.

| Entidad | Uso principal |
| --- | --- |
| users | Usuarios del sistema y autenticacion. |
| estudiantes | Datos personales y academicos base. |
| materias | Catalogo institucional por sede/nivel/grado/anio. |
| notas | Calificaciones por estudiante y materia. |
| asistencias | Registros de asistencia. |
| variables_socioeconomicas | Variables de contexto familiar/social. |
| indices_riesgo | Historial de indices y niveles de riesgo. |
| alertas | Alertas tempranas generadas o gestionadas. |
| intervenciones | Acciones preventivas realizadas. |
| activity_log | Auditoria de acciones criticas. |

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar modelo entidad-relacion / DER.

# CAPITULO 7

# ARQUITECTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA

## 7.1. Tecnologias del Frontend

El frontend utiliza React con Vite y Tailwind CSS. Sus componentes principales incluyen LoginForm, DashboardPanel, EstudiantesPanel, MateriasPanel, AlertasPanel y componentes UI reutilizables.

## 7.2. Tecnologias del Backend

El backend Laravel expone API REST, gestiona autenticacion con Sanctum, autorizacion con Spatie Permission, auditoria con Spatie Activitylog y reportes PDF con DomPDF.

## 7.3. Base de Datos del Sistema

MySQL 8 es la base de datos principal. Laravel administra la estructura mediante migraciones, seeders y modelos Eloquent.

## 7.4. Infraestructura de Desarrollo

| Servicio | Puerto host | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| app-frontend | 5173 | Aplicacion React/Vite |
| app-backend | 8000 | API Laravel |
| ml-engine | 5000 | Servicio Flask |
| db-mysql | 3307 | Base de datos MySQL |

# CAPITULO 8

# DESARROLLO DEL SISTEMA

## 8.1. Iteracion 1: Configuracion Inicial del Proyecto

Configuracion Docker y servicios base.

Estructura backend, frontend, ML service y base de datos.

Health checks y verificacion de arranque.

## 8.2. Iteracion 2: Desarrollo de Funcionalidades Basicas

Login React-Laravel.

Endpoint /api/me.

Roles y permisos minimos.

CRUD de estudiantes.

## 8.3. Iteracion 3: Implementacion de Modulos Funcionales

Notas, asistencia y variables socioeconomicas.

Procesamiento de riesgo.

Alertas e intervenciones.

Dashboard y export PDF basico.

## 8.4. Iteraciones Posteriores

| Sprint | Resultado documentado |
| --- | --- |
| Sprint 4 | Integracion Laravel-Flask para riesgo academico. |
| Sprint 5 | Alertas, intervenciones y cierre. |
| Sprint 6A/6B | Dashboard, filtros y export PDF parcial. |
| Sprint 7A/7B | Redisenio UI y navegacion segun mockups. |
| Sprint 7.6A/7.6B | Materias, notas masivas y asistencia masiva. |
| Sprint 8 | Seguridad, roles, auditoria y control de accesos. |
| Sprint 9 | Pruebas integrales y regresion. |
| Sprint 10 | Documentacion final y cierre de calidad. |

# CAPITULO 9

# CONTROL DE VERSIONES Y GESTION DEL REPOSITORIO

## 9.1. Repositorio del Proyecto

Repositorio remoto: https://github.com/Keterod/siderae-blenkir.git

## 9.2. Estrategia de Control de Versiones

Se utiliza Git como sistema de control de versiones. Los commits reflejan incrementos por sprint, documentacion, funcionalidades, pruebas y ajustes de arquitectura.

## 9.3. Gestion de Ramas del Proyecto

Rama principal: main.

Ramas auxiliares detectadas: sprint-6, gg.

La estrategia formal de ramas por feature esta pendiente de documentar si se requiere mayor rigor.

## 9.4. Registro de Commits Relevantes

| Commit | Descripcion |
| --- | --- |
| a63e4e6 | Actualizacion de estado del arte. |
| 65090e0 | Flujo academico masivo y control de accesos sprint 8. |
| cffdd38 | Sprint 7.5A auditoria y documentacion tecnica. |
| 2c51c0d | Dashboard funcional Sprint 6A. |
| abdfaf5 | Sprint 5 alertas e intervenciones. |
| 8590b2f | Sprint 4 integracion ML Laravel + Flask. |
| 7b02e62 | Sprint 3A CRUD estudiantes. |
| 8d0504c | Sprint 2 autenticacion, roles y permisos. |
| ccfa576 | Sprint 1 Docker setup y health checks. |

# CAPITULO 10

# DOCKERIZACION Y DESPLIEGUE DE MODULOS

## 10.1. Introduccion a Docker en el Proyecto

Docker permite ejecutar el prototipo con servicios separados y configuracion reproducible para frontend, backend, base de datos y ML service.

## 10.2. Dockerizacion del Backend

El backend Laravel se ejecuta en el servicio app-backend, expuesto por el puerto 8000 y conectado a MySQL y al servicio ML mediante variables de entorno.

## 10.3. Dockerizacion del Frontend

El frontend React/Vite se ejecuta en app-frontend, expuesto por el puerto 5173 y configurado para consumir la API Laravel mediante VITE_API_URL.

## 10.4. Orquestacion con Docker Compose

| Servicio | Contenedor | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| db-mysql | siderae_mysql | Base de datos MySQL |
| app-backend | siderae_backend | API Laravel |
| app-frontend | siderae_frontend | Interfaz React |
| ml-engine | siderae_ml | Calculo de riesgo Flask |

# CAPITULO 11

# ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE

## 11.1. Enfoque de Pruebas del Proyecto

El enfoque combina pruebas automatizadas de backend, pruebas funcionales manuales y validacion incremental por sprints. El plan de pruebas usa como referencia el Modelo en V y un enfoque TDD en los modulos donde aplica.

## 11.2. Niveles de Pruebas Aplicados

Pruebas unitarias.

Pruebas de integracion.

Pruebas funcionales.

Pruebas de sistema.

Pruebas de aceptacion preliminar.

## 11.3. Tipos de Pruebas Ejecutadas

Funcionalidad.

Validacion de datos.

Interfaz de usuario.

Seguridad y permisos.

Auditoria y trazabilidad.

Regresion.

## 11.4. Plan de Ejecucion de Pruebas

| Modulo | Evidencia/Comando esperado |
| --- | --- |
| Backend Laravel | php artisan test |
| Frontend React | npm run build |
| Flujos E2E | Cypress si se implementa suite estable |
| Docker | docker compose ps / logs |
| Base de datos | Validacion de seeders, migraciones y conteos demo |

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar resultados reales finales de ejecucion de pruebas.

# CAPITULO 12

# AUTOMATIZACION DE PRUEBAS

## 12.1. Herramientas de Automatizacion

PHPUnit / Laravel Feature Tests.

Factories y seeders Laravel.

Http::fake para aislar llamadas al microservicio ML.

Cypress recomendado para flujos criticos E2E.

npm run build para verificacion de frontend.

## 12.2. Configuracion del Entorno de Pruebas

Las pruebas se ejecutan preferentemente en entorno Docker, con contenedores para Laravel, React, MySQL y Flask. El README documenta comandos de arranque, seeders demo y validacion de conteos.

## 12.3. Scripts de Pruebas Automatizadas

| Archivo/Modulo | Proposito |
| --- | --- |
| backend/tests/Feature/EstudianteTest.php | Pruebas CRUD estudiantes. |
| backend/tests/Feature/DatosAcademicosTest.php | Pruebas de notas, asistencia y variables. |
| backend/tests/Feature/RiesgoTest.php | Pruebas de procesamiento de riesgo. |
| backend/tests/Feature/AlertaIntervencionTest.php | Pruebas de alertas e intervenciones. |
| backend/tests/Feature/DashboardTest.php | Pruebas de dashboard/export. |
| backend/tests/Feature/ActivityLogTest.php | Pruebas de auditoria. |

## 12.4. Ejecucion Automatica de Pruebas

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar salida final de php artisan test, npm run build y Cypress si aplica.

# CAPITULO 13

# METRICAS DE CALIDAD

## 13.1. Ejecucion de Casos de Pruebas

| Indicador | Valor preliminar |
| --- | --- |
| Casos definidos | Pendiente de consolidar desde fichas manuales y automatizadas |
| Casos ejecutados |  |
| Casos aprobados |  |
| Casos fallidos |  |
| Porcentaje de exito |  |

## 13.2. Registro de Defectos

| ID | Descripcion | Severidad | Estado | Accion correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.3. Metricas de Calidad del Software

Tasa de defectos.

Porcentaje de pruebas aprobadas.

Cobertura de pruebas en modulos criticos.

Estabilidad del entorno Docker.

Trazabilidad de acciones en activity_log.

## 13.4. Evaluacion de Calidad basada en Estandares

La evaluacion se plantea como alineacion orientativa a ISO/IEC 25010, ISO/IEC 29119 e ISO 9001, sin declarar certificacion ni auditoria externa.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Completar matriz de evaluacion ISO 25010 con valores finales.

# CAPITULO 14

# IMPLEMENTACION Y MONITOREO

## 14.1. Preparacion del Entorno de Implementacion

El entorno se prepara copiando archivos .env.example, levantando Docker Compose, generando APP_KEY si corresponde, ejecutando migraciones/seeders y verificando servicios.

## 14.2. Implementacion del Sistema

Clonar repositorio.

Crear archivos .env.

Ejecutar docker compose up -d --build.

Generar APP_KEY si falta.

Ejecutar migraciones y seeders.

Abrir frontend en localhost:5173.

## 14.3. Verificacion de Funcionamiento

Frontend: http://localhost:5173.

Backend: http://localhost:8000.

ML Service: http://localhost:5000.

MySQL host: localhost:3307.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar capturas reales del sistema levantado y docker compose ps.

## 14.4. Monitoreo del Sistema

El monitoreo preliminar se realiza mediante logs de Docker, respuestas HTTP de servicios, pruebas automatizadas y registros activity_log en acciones criticas. No se documenta aun una plataforma externa de monitoreo.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Completar actividades de monitoreo final y evidencias.

# CONCLUSIONES

El prototipo SIDERAE-Blenkir integra modulos clave para seguimiento academico, procesamiento de riesgo, alertas e intervenciones.

La arquitectura desacoplada con React, Laravel, MySQL, Flask y Docker facilita la ejecucion local y la separacion de responsabilidades.

El proyecto presenta avances significativos, aunque mantiene requerimientos parciales o pendientes frente al DRS formal.

La calidad del sistema se apoya en pruebas backend, control de permisos, auditoria parcial y documentacion tecnica por sprints.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Ajustar conclusiones con resultados finales de pruebas y validacion.

# RECOMENDACIONES

Completar diagramas BPMN, UML y DER antes de la entrega final.

Ejecutar y registrar pruebas finales con evidencias.

Cerrar o declarar formalmente los RF pendientes y parciales.

Ampliar la automatizacion E2E para flujos criticos.

Documentar limitaciones del ML actual y plan de evolucion futura.

# REFERENCIAS

Carhuamaca, D., & Chuchon, E. (2026). Documento de Requerimientos de Software SIDERAE-Blenkir, version 1.0.

Documentacion oficial de Laravel. https://laravel.com/docs

Documentacion oficial de React. https://react.dev

Documentacion oficial de Docker. https://docs.docker.com

Spatie Laravel Permission. https://spatie.be/docs/laravel-permission

ISO/IEC 25010. Calidad del producto software. Referencia orientativa.

ISO/IEC 29119. Pruebas de software. Referencia orientativa.

Scrum Guide 2020. Referencia metodologica complementaria.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Revisar formato APA y completar fuentes academicas finales.

# ANEXOS

Anexo A: Mockups de interfaz.

Anexo B: Capturas reales del sistema.

Anexo C: Resultados de pruebas automatizadas.

Anexo D: Matriz RF-Sprint-Prueba.

Anexo E: Configuracion Docker y variables de entorno.

PENDIENTE / ESPACIO EN BLANCO: Insertar anexos finales con evidencias.